# Pressemitteilung der MACH GmbH

# Das Land Berlin verwaltet seinen Haushalt ab sofort mit MACH

# Im Rahmen des Projektes „HKR-neu“ hat die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen in den letzten Jahren zusammen mit MACH ein zukunftsweisendes Finanzmanagement eingeführt. Seit Juli arbeiten annähernd 12.000 Nutzer:innen in der Berliner Hauptverwaltung und den zwölf Bezirken mit der Software MACH meinERP.

# Lübeck, 31. August 2026 – Mit dem Abschluss des mehrstufigen Rollouts wurde die bisherige Lösung für die zentralen Prozesse des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens Ende Juni endgültig abgelöst. Die Einführung war zuvor schrittweise erfolgt: Nach dem Start im Pilotbezirk Pankow wurden die weiteren elf Bezirke in fünf Wellen angebunden. In der finalen Phase sechs ging auch die große Berliner Hauptverwaltung mit allen nachgelagerten Behörden und mehr als 5.000 Nutzer:innen produktiv, so dass nun insgesamt 11.700 User mit der MACH Software arbeiten.

# MACH meinERP unterstützt die Finanzverwaltung unter anderem bei der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, Kontokorrent und beim Berichtswesen. Die Software ist über eine Vielzahl von fachlichen Schnittstellen in die IT-Landschaft des Landes Berlin integriert.

# Vorangegangen war die Konzeptionierung einer Landesreferenzlösung als Grundlage für die flächendeckende Einführung von „HKR-neu“ im Land. Weitere zentrale Bausteine des Projekts waren ausführliche Tests der neuen Software sowie die Migration umfangreicher Finanz- und Bestandsdaten in das neue System: Über sieben Millionen Belege sowie weitere geschäftskritische Daten mussten sicher, vollständig und termingerecht überführt werden. Dieser Kraftakt erforderte eine enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten und schuf die Grundlage für den landesweiten Betrieb von MACH meinERP. Für die Einarbeitung der 11.700 User kam ein auf deren jeweilige Bedürfnisse abgestimmter Mix aus Präsenz- und virtuellen Schulungen sowie Self Learning Modulen erfolgreich zum Einsatz.

# „Die Einführung eines neuen Finanzmanagementsystems in dieser Größenordnung ist für alle Beteiligten eine anspruchsvolle Aufgabe. Umso mehr freut es uns, dass das Land Berlin nun flächendeckend mit unserer Lösung arbeitet. Das Projekt zeigt, welches Potenzial in einer konsequent auf die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung ausgerichteten Standardsoftware liegt“, sagt Stefan Mensching, Geschäftsführer Beratung bei MACH.

# Mit der Einführung in Berlin realisierte MACH eines der aktuell größten Finanzsoftwareprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. MACH meinERP schafft eine einheitliche digitale Grundlage für zentrale Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprozesse in der Hauptstadt.

# Über die MACH GmbH

# MACH ist seit seiner Gründung im Jahr 1985 spezialisiert auf die Digitalisierung deutscher Verwaltungseinrichtungen und bündelt mit über 600 Mitarbeiter:innen ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung, um die Anforderungen des Verwaltungssektors als marktführender Anbieter auf jeder Ebene passgenau zu erfüllen. Mit der MACH Software digitalisieren Kommunen, Landes- und Bundesverwaltungen, Stiftungen, Kirche und Wohlfahrt sowie Hochschulen, Universitäten, Institute und Gesundheitseinrichtungen seit über 40 Jahren ihre Primär- und Sekundärprozesse vom Antragsmanagement bis zur Zeitwirtschaft. So macht Verwaltung Zukunft.

# https://www.mach.de

# Kontakt

# MACH GmbH

# Marc Monich

# Leiter Marketing & Kommunikation

# Tel.: 0451 70647-271

# presse@mach.de